Перспективный план мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН

в МБУ «Кингисеппский СРЦ» на 2018-2024 годы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| период | Приоритетный объект | Наименование мероприятия, работ | Количество |
| 2018 год | Территория, прилегающая к зданию территории | Детские игровые площадки:  -Покрытие  -Установка декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию  -Обеспечение комфортного подхода к игровому оборудованию  -Монтаж игрового оборудования | 3 шт. |
| 2019 год | Пути движения в здании  Система информации (и связи) на объекте  Входы в здание | -Обеспечение тактильными мнемосхемами, визуальными информационными указателями и табличками, информационный стенд  -Установка дверей, оборудованных доводчиками и смотровыми панелями | Не менее  40 шт.  8 шт. |
| 2020 год | Территория, прилегающая  к зданию территории | -Оборудовать новое тротуарное покрытие со снижением высоты бортового камня в местах пересечения с проезжей частью  -Выделение мест для парковки инвалидов |  |
| 2021 год | Санитарно-гигиенические помещения | -Дооборудование туалетных комнат (кнопка экстренной помощи, установка откидных поручней, крючков для костылей, тростей)  -Реконструкция туалетной комнаты | 2 шт.  1 шт. |
| 2022 год | Зоны  целевого назначения | -Оборудование мест в залах для лиц с нарушением слуха (переносная информационная система – индукционный контур)  -Использование технических средств адаптации для инвалидов с нарушениями слуха при кабинетной форме обслуживания | 3 шт.  2 шт. |
| 2023 год | Пути движения в здании | -Приобретение мобильного подъёмника | 1 шт. |

Исп. Кощеева Т.Ю.,8 (81375) 2-79-65